対策一覧表

【岩美北小学校】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年７月末現在）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 合同点検  実施年度 | 路線名・場所 | 通学路の状況・危険性 | 対策内容 | 管理者 | 対策実施状況 |
| ①  P5 | 平成２７年度 | 県道岩美停車場線  ○浦富地内 | 岩美道路の橋脚下部工事により、仮設の歩道での登校を行っている。歩道の迂回路の道幅が狭い。 | 歩道新設。 | 鳥取県 | 平成２７年度　済 |
| ②  P6 | 平成２８年度 | 県道網代港岩美停車場線  〇浦富地内 | 歩道はあり、縁石もあるが交通量の増加に伴い児童生徒が通学する際に危険。 | 歩道拡張。 | 鳥取県 | 道路拡張事業に併せて実施する。（概略設計完了）  ※今後は他事業と調整を図りながら事業進捗を図る。 |
| ③  P7 | 平成２９年度 | 県道網代港岩美停車場線  〇浦富地内 | 登下校時に県道から旧病院に進入する車両が多い。 | 警戒標識の追加。 | 鳥取警察署 | 平成２９年度　済 |
| ④ P7 | 平成２９年度 | 県道網代港岩美停車場線  〇浦富地内 | 交差点に近い状態になり、交通量も多く歩道の整備が必要。 | 歩道整備、停止線設置。 | 鳥取県 | 平成２９年度　済 |
| ⑤  P8 | 平成２９年度 | ２級町道中道線  〇浦富地内 | 歩道脇のコンクリートの床板が劣化しており、通学時に危険。 | 歩道改良。 | 岩美町 | 歩道改良工事を令和２年度から実施予定。 |
| ⑥  P9 | 平成３０年度 | 県道網代港岩美停車場線  〇浦富地内 | 交差点に近い状態になり、交通量も多く歩道の整備が必要。 | 横断歩道の設置。 | 鳥取警察署 | 歩道設置は困難  （出来ない） |
| ⑦  P9 | 平成３０年度 | 県道網代港岩美停車場線  〇浦富地内 | 交差点に近い状態になり、交通量も多く歩道の整備が必要。 | 横断歩道の設置。 | 鳥取警察署 | 平成３０年度　済 |
| ⑧  P10 | 令和元年度 | 県道網代港岩美停車場線  〇牧谷地内 | 交通量の多い交差点。防護柵の設置希望。 | 防護柵の設置。 | 鳥取県 | スペースが狭小であり、防護柵の設置は困難。  道路拡張事業に併せて実施する。 |
| ⑨  P11 | 令和元年度 | 県道網代港岩美停車場線  〇駅前地内 | 交通量の多い交差点。防護柵の設置希望。 | 防護柵の設置。 | 鳥取県 | 事業実施に向けて検討する。 |
| ⑩  P11 | 合同点検無し | 県道網代港岩美停車場線  〇浦富（駅前）地内 | 交通量が多く路肩が狭い。早期の歩道設置希望。もしくはカラー舗装、白線の引き直しで路側帯を周知する。 | 歩道設置、カラー舗装、白線の引き直し。 | 鳥取県 | 道路拡張事業に併せて実施する。白線については状況を見ながら必要に応じて補修を行う。 |

【対策検討メンバー】教育委員会、岩美町総務課、学校、鳥取県、鳥取警察署

【岩美西小学校】

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 合同点検  実施年度 | 路線名・場所 | 通学路の状況・危険性 | 対策内容 | 管理者 | 対策実施状況 |
| ①P12 | 平成２７年度 | 町道岩本１４号線  ○岩本地内 | 住宅から通勤動線で横断歩道がない。 | 横断歩道の設置。 | 鳥取警察署 | 平成２９年度　済 |
| ②  P12 | 平成２７年度 | 町道岩本１４号線  ○岩本地内 | 路肩の歩行スペースが狭い。 | 路肩をカラー舗装。 | 岩美町 | 平成２７年度　済 |
| ③  P13 | 平成２８年度 | 主要地方道網代港線  〇大谷地内 | コンビニに入る自動車の増加で通学に危険。 | コンビニ前に縁石を設置。 | 鳥取県 | 平成２８年度　済 |
| ④  P13 | 平成２８年度 | 町道大谷１６号線と町道中道線交差点周辺 | 道幅が狭く、見通しが悪い。 | ハンプを減らし、四方の交差に止まれシールを設置。 | 岩美町 | 平成２８年度　済 |
| ⑤  P13 | 平成２８年度 | 主要地方道網代港線  〇大谷地内 | 横断歩道を渡る際、待ち時間が狭く、渡った後のたまり場も狭い。 | 歩道の拡幅。 | 鳥取県 | 平成２９年度　済 |
| ⑥  P14 | 平成２９年度 | 町道本庄岩本線  〇久松地内 | 歩道が狭い。 | 横断歩道の設置。 | 鳥取警察署 | 平成２９年度　済 |
| ⑦  P14 | 平成２９年度 | 町道本庄岩本線  〇久松地内 | 歩道がない場所がある。 | 横断歩道の設置。 | 鳥取警察署 | 平成２９年度　済 |
| ⑧  P15 | 平成３０年度 | 県道２７号線  〇大谷地内 | 横断歩道の白線が薄くなってきている。再舗装が必要。 | 横断歩道の再舗装。 | 鳥取警察署 | 平成３０年度　済 |

【対策検討メンバー】教育委員会、岩美町総務課、岩美町産業建設課、学校、国土交通省、鳥取県、鳥取警察署

【岩美南小学校】

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 合同点検  実施年度 | 路線名・場所 | 通学路の状況・危険性 | 対策内容 | 管理者 | 対策実施状況 |
| ①  P16 | 平成２７年度 | 国道９号  ○新井地内 | ガソリンスタンドの入口が広い。 | 歩道のカラー舗装、通学路の表示。 | 国土交通省 | 平成２８年度　済 |
| ②  P17 | 令和元年度 | 国道９号  ○岩井地内 | 交通量が激しく、通学路を示す必要有り。 | 通学路の表示。 | 国土交通省 | 実施は困難。 |
| ③  P18 | 合同点検無し | 町道新井河崎線  ○河崎地内 | ~~横断歩道~~（⇒ゼブラゾーン）の線が薄く、塗り直しが必要。 | ~~横断歩道~~（⇒ゼブラゾーン）の再舗装。 | ~~鳥取警察署~~  岩美町 | 令和元年度は未実施 |
| ④  P19 | 合同点検無し | 国道９号  ○恩志地内 | 横断歩道の線が薄く、塗り直しが必要。 | 横断歩道の再舗装。 | 鳥取警察署 | 令和元年度　済 |
| ⑤  P20 | 令和元年度 | 国道９号  ○新井地内 | 交差点のガードパイプが必要。 | ガードパイプの設置。 | 国土交通省 | 令和元年度　済 |

【対策検討メンバー】教育委員会、岩美町総務課、岩美町産業建設課、学校、国土交通省

【岩美中学校】

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 合同点検  実施年度 | 路線名・場所 | 通学路の状況・危険性 | 対策内容 | 管理者 | 対策実施状況 |
| ①  P21 | 平成２６年度 | 国道９号  ○恩志地内 | 自転車動線である路肩と車両との離隔がなく危険である。 | 歩道を整備する。 | 国土交通省 | 平成３０年度　済 |
| ②  P22 | 平成２７年度 | 町道宇治本光寺1号線  ○宇治地内 | 外灯がなく、暗い。 | 外灯設置。 |  | 実施は困難 |
| ③  P23 | 町道岩本新井線  ○新井地内 | 転落防止柵が無く、側溝に転落する危険がある。 | 転落防止柵の設置。 | 岩美町 | 平成２８年度　済 |

【対策検討メンバー】教育委員会、岩美町総務課、学校、国土交通省

【岩美北小学校・岩美中学校】

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 合同点検  実施年度 | 路線名・場所 | 通学路の状況・危険性 | 対策内容 | 管理者 | 対策実施状況 |
| ①  P24 | 平成２７年度 | 県道網代港岩美停車場線  県道岩美停車場河崎線 | 歩道幅員が狭く、車両との接触事故が懸念される。 | 道路幅員の改良。 | 鳥取県 | 道路拡張事業と併せて実施する。  現在は、用地買収を行っているところ。 |

【対策検討メンバー】教育委員会、学校、鳥取県